**Каратузский сельсовет**



№ 9 (254) от 17 сентября 2019 г.

с. Каратузское

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАТУЗСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2019г. с.Каратузское № 196-П

Об утверждении муниципальной программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Каратузского сельсовета на 2019-2028годы

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Каратузского сельсовета Каратузского района Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Каратузского сельсовета на 2019-2028 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление от 14.08.2018г. №139-П «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Каратузского сельсовета на 2018-2023годы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в печатном издании «Каратузский Вестник».

Глава Каратузского сельсовета А.А.Саар

Приложение к постановлению

 от 13.09.2019г. № 196 -П

**Муниципальная программа**

**комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Каратузского сельсовета на 2019-2028 годы**

ПАСПОРТ

муниципальной программы комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Каратузского сельсовета на 2019-2028 годы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Каратузского сельсовета на 2019-2028 годы (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;- постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Разработчик программы | Администрация Каратузского сельсовета |
| Исполнители программы | Администрация Каратузского сельсовета |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Каратузского сельсовета |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Каратузского сельсовета |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры;
2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения Каратузского сельсовета, безопасности дорожного движения
 |
| Сроки реализации программы | 2019– 2028 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования:- средства местного бюджета:2019 г. – 12451,73 тыс. руб.Средства местного бюджета на 2020-2028 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Мероприятия программы  | - разработка проектно-сметной документации;- приобретение материалов;- мероприятия по организации дорожного движения;- ремонт, содержание автомобильных дорог. |

**1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами**

Одним из основополагающих условий развития сельского поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Каратузского сельсовета. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

* демографическое развитие;
* перспективное строительство;
* состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

**1.1. Демографическое развитие сельского поселения**

На территории муниципального образования Каратузский сельсовет находится 2 населенных пункта: село Каратузское, д.Ср.Кужебар. Площадь земель муниципального образования составляет 49014,3 га, в том числе 28342,2 га из них - земли сельскохозяйственного назначения.

 На 1 января 2019 года на территории Каратузского сельсовета проживает 8632 человека, школьников – 1264, дошкольного возраста – 790, взрослого населения – 4428, людей пенсионного возраста – 2150 человек.

Протяженность автомобильных дорог внутри поселенческого пользования на 1 января 2019 года составляет 133,9 км: с.Каратузское –126,6км., д.Ср.Кужебар – 7,3 км. В том числе с гравийным покрытием – 89,233 км., с асфальтовым покрытием –44,667.

95 % автомобильных дорог эксплуатируются более 40 лет, следовательно, имеют недостаточные транспортно-эксплуатационные характеристики, к тому же, нарушаются нормативные сроки на проведение текущего и капитального ремонта дорог из-за недостаточности бюджетных средств. Средств, на содержание УДС катастрофически не хватает.

Географическое расположение населенных пунктов, транспортная загрузка дорог (особенно в летний период времени), обильные вешние воды, нарушение правил эксплуатации дорог усугубляют сохранность дорожного полотна.

Несмотря на недостаточное финансирование, ежегодно проводятся работы по ремонту внутри поселенческих дорог: ямочный ремонт, грейдерование, ремонт автомобильных дорог в гравийном исполнении, а также укладка асфальтобетонной смеси. В 2019г. в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с ГП КК Каратузское ДРСУ, был проведен капитальный ремонт дорог (укладка асфальто-бетонной смеси) в с. Каратузское общей протяжённостью ­­­­2487м. Подсыпка гравийного покрытия осуществлена на 411,0 м. дорог.

Кроме ремонта дорожного полотна проводилась своевременная расчистка внутрипоселенческих дорог от снега.

Требует постоянного внимания работа по ремонту и обновлению дорожных знаков, чаще всего по причине бесхозяйственного отношения жителей к элементам обустройства автомобильных дорог. Требуется установка дополнительных дорожных знаков на территории населенных пунктов, нанесение дорожной разметки.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Факт.  |
| Численность населения МО, человек | 8486 | 8598 | 8632 |
| Год. | На 01.01.2017г. | На 01.01.2018г. | На 01.01.2019г. |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

**2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы**

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Каратузского сельсовета сельсовета.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

**Основные задачи Программы:**

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

**Сроки и этапы реализации программы:**

Срок действия программы 2019 – 2028 годы. Реализация программы будет осуществляться весь период.

**3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы**

 **3.1. Общие положения**

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры.

1. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.
2. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
3. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.
4. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.
5. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Каратузского сельсовета, а также внебюджетные источники.
6. Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
	1. **Система дорожной деятельности**

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

**3.3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения**

Реализация Программы осуществляется Администрацией Каратузского сельсовета. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета.

 В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Каратузского сельсовета, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Каратузского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Каратузского сельсовета. Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией Каратузского сельсовета по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

**4. Оценка эффективности реализации Программы**

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Приложение №1

к Муниципальной программе

комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Каратузского сельсовета на 2019-2028 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Каратузского сельсовет на 2019-2028 годы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Сроки реализации** | **Объем финансирования, руб.** | **Ответственный за реализацию мероприятия** |
| **Долгосрочные мероприятия** |
|  | Актуализация проекта организации дорожного движения | 2019-2028г. по мере необходимости | - | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Установка и замена дорожных знаков | 2019-2028г. (01.05-01.09) |  | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Нанесение линий горизонтальной и вертикальной разметки на автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием. | 2019-2028г. (01.05-01.09) |  | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Установка уличного освещения мкрн «Юж-ный» с.Каратузское. | 2021-2023г. (01.05-01.09) | В рамках муниципальной программы «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Каратузского сельсовета Каратузского района Красноярского края» на 2018-2032 годы» | Администрация Каратузского сельсовета |
| **2019 год** |
|  | Установка светофоров Т.7 по ул.Пушкина на нерегулируемом пешеходном переходе около здания КСОШ корпус №3 | 2019г. (01.05-01.09) | 17 500 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Установка светофоров Т.7 по ул.Шевченко на нерегулируемом пешеходном переходе около здания КСОШ корпус №1 | 2019г. (01.05-01.09) | 17 500 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Строительство тротуара по ул.Кирова общей протяженностью 120м., с.Каратузское | 2019г. (01.05-01.08) | 108 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Строительство тротуара по ул.Колхозная общей протяженностью 140м., с.Каратузское | 2019г. (01.05-01.08) | 99 200 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Строительство тротуара по ул.Куйбышева общей протяженностью 550м., с.Каратузское | 2019г. (01.05-01.09) | 495 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог с.Каратузское (укладка асфальтобетонной смеси): ул.Кравченко, ул. Колхозная, ул.8-е Марта, ул., Чехова, ул.Карбышева, ул.Минусинская, ул.Тельмана, ул.Пушкина | 2019г. (01.05-01.09) | 7 923 605руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильных дорог с.Каратузское (подсыпка гравийного покрытия): ул.9-е мая, ул.Невского. | 2019г. (01.05-01.09) | 996 780 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
| **2020 год** |
|  | Установка искусственной дорожной неровности напротив здания по ул.Пушкина 22б | 2020г. (01.05-01.09) | 20 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа по ул.Кирова, 20 напротив МБУ ДО «Д/с Солнышко», с.Каратузское | 2020г. (01.05-01.09) | 52 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа по ул.Мира, напротив МБУ ДО «Д/с Колобок», с.Каратузское | 2020г. (01.05-01.09) | 160 000 руб. |  |
|  | Установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа по ул.Карбышева напротив МБУ ДО «Д/с Сказка», с.Каратузское | 2020г. (01.05-01.09) | 200 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа по ул.Советская напротив МБУ ДО «Д/ц Радуга», с.Каратузское | 2020г. (01.05-01.09) | 160 000 руб. |  |
|  | Строительство тротуара по ул.Советская общей протяженностью 115м., с.Каратузское | 2020г. (01.05-01.09) | 95 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Строительство тротуара по ул.Куйбышева общей протяженностью 100м., с.Каратузское | 2020г. (01.05-01.09) | 95 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог с.Каратузское (укладка асфальтобетонной смеси): ул.Стрелкова, ул.Каратаева, ул.Ярова, ул.Прибыткова, ул.Славянская, ул.Роща, ул.Циолковского, ул.Декабристов | 2020г. (01.05-01.09) | 7 500 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильных дорог с.Каратузское (подсыпка гравийного покрытия): ул.Шишкина, ул.Декабристов, ул.Трудовая | 2020г. (01.05-01.09) | 1 150 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Установка уличного освещения по ул.Заречная, с.Каратузское. | 2020г. (01.05-01.09) | 1 350 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
| **2021 год** |
|  | Строительство тротуара по ул.Кравченко общей протяженностью 100м., с.Каратузское | 2021г. (01.05-01.09) | 100 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог с.Каратузское (укладка асфальтобетонной смеси): ул.Энергетиков, ул.Молодежная, ул.Димитрова | 2021г. (01.05-01.09) | 2 100 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильных дорог с.Каратузское (подсыпка гравийного покрытия): ул. Филиппова, ул.Головачева | 2021г. (01.05-01.09) | 450 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
| **2022 год** |
|  | Установка ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа по ул.Карбышева напротив МБУ ДО «Д/ц Радуга», с.Каратузское | 2022г. (01.05-01.09) | 180 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Строительство тротуара по ул.Хлебная общей протяженностью 200м., с.Каратузское | 2022г. (01.05-01.09) | 240 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Строительство тротуара по ул.Колхозная общей протяженностью 200м., с.Каратузское | 2022г. (01.05-01.09) | 240 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог с.Каратузское (укладка асфальтобетонной смеси): ул.Трофимова, ул.Российская, ул.А.Кузьмина, ул.К.Маркса | 2022г. (01.05-01.09) | 3 000 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильных дорог с.Каратузское (подсыпка гравийного покрытия): ул.Дурновцева, ул.Астафьева | 2022г. (01.05-01.09) | 950 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
| **2023 год** |
|  | Строительство тротуара по ул.Юбилейная общей протяженностью 400м., с.Каратузское | 2023г. (01.05-01.09) | 550 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Строительство тротуара по ул.Ленина общей протяженностью 800м., с.Каратузское | 2023г. (01.05-01.09) | 1 000 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог с.Каратузское (укладка асфальтобетонной смеси): ул.Ленина, ул.Пушкина, ул.Хлебная, ул.Советская, ул.Партизанская | 2023г. (01.05-01.09) | 5 500 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильных дорог с.Каратузское (подсыпка гравийного покрытия): ул.Кропочева, ул.Казачья | 2023г. (01.05-01.09) | 1 500 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
| **2024 год** |
|  | Строительство тротуара по ул.Пушкина общей протяженностью 300м., с.Каратузское | 2024г. (01.05-01.09) | 400 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Строительство тротуара по ул.Шевченко общей протяженностью 180м., с.Каратузское | 2024г. (01.05-01.09) | 280 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог с.Каратузское (укладка асфальтобетонной смеси): ул.Строительная, ул.Крупская, ул.Набережная | 2024г. (01.05-01.09) | 2 600 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильных дорог с.Каратузское (подсыпка гравийного покрытия): Ул.Сахарова, ул.Кужебарская | 2024г. (01.05-01.09) | 1 700 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
| **2025 год** |
|  | Строительство тротуара по ул.Партизанская общей протяженностью 300м., с.Каратузское | 2025г. (01.05-01.09) | 480 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог с.Каратузское (укладка асфальтобетонной смеси): ул.Калинина, ул.Заводская, ул.Восточная, ул.Березовая, ул.Ломоносова  | 2025г. (01.05-01.09) | 5 700 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильных дорог с.Каратузское (подсыпка гравийного покрытия): ул.А.Лебедя, ул.Невского | 2025г. (01.05-01.09) | 1 300 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
| **2026 год** |
|  | Строительство тротуара по ул.Мира общей протяженностью 350м., с.Каратузское | 2026г. (01.05-01.09) | 650 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог с.Каратузское (укладка асфальтобетонной смеси): ул.Филиппова, ул.Головачева, ул.Рабочая, ул.1 Мая, | 2026г. (01.05-01.09) | 5 400 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильных дорог с.Каратузское (подсыпка гравийного покрытия): ул.9 Мая, ул.Южная | 2026г. (01.05-01.09) | 750 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
| **2027 год** |
|  | Строительство тротуара по ул.Октябрьская общей протяженностью 200м., с.Каратузское | 2027г. (01.05-01.09) | 290 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог с.Каратузское (укладка асфальтобетонной смеси): ул.Армейская, ул.Шишкина | 2027г. (01.05-01.09) | 4 100 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильных дорог с.Каратузское (подсыпка гравийного покрытия): ул.Рубана, ул.Довгер, ул.Амыльская | 2027г. (01.05-01.09) | 900 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
| **2028 год** |
|  | Строительство тротуара по ул.Жукова общей протяженностью 500м., с.Каратузское | 2028г. (01.05-01.09) | 700 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог с.Каратузское (укладка асфальтобетонной смеси): ул.Южная, ул.Кирова,ул.Лесная | 2028г. (01.05-01.09) | 3 800 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильных дорог с.Каратузское (подсыпка гравийного покрытия): ул.Казачья, ул.Кирпичная, ул.Крестьянская | 2028г. (01.05-01.09) | 2 500 000 руб. | Администрация Каратузского сельсовета |

**КАРАТУЗСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**РЕШЕНИЕ**

**16.09.2019г. с.Каратузское №Р-183**

**Об отмене решения от 06.09.2019г. №Р-182 «О внесении изменений в Положение об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих, утвержденное решением Каратузского сельского Совета депутатов от 03.04.2014г. №22-123»**

**В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь разделом III Регламента Каратузского сельского Совета депутатов, статьей 26 Устава Каратузского сельсовета Каратузского района Красноярского края, Каратузский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:**

1. Отменить решение Каратузского сельского Совета депутатов **от 06.09.2019г. №Р-182 «О внесении изменений в Положение об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих, утвержденное решением Каратузского сельского Совета депутатов от 03.04.2014г. №22-123».**

**2.** Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по законности, охране общественного порядка, сельскому хозяйству и предпринимательству*.*

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в печатном издании «Каратузский Вестник».

Председатель Каратузского сельского

Совета депутатов О.В.Федосеева

Глава Каратузского сельсовета А.А. Саар

КАРАТУЗСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

16.09.2019г. с. Каратузское № Р-184

О внесении изменений в Положение об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности,
и муниципальных служащих, утвержденное решением Каратузского сельского Совета депутатов от 03.04.2014г. №22-123

В соответствии с Федеральным законом от 03.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29 декабря 2007г. №512-П «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», руководствуясь [Уставом](file:///C%3A%5Ccontent%5Cact%5Caf7c90ea-2d3b-42f1-b925-e700035535c7.doc) Каратузского сельсовета Каратузского района Красноярского края, Каратузский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих, утвержденное решением Каратузского сельского Совета депутатов от 03.04.2014г. №22-123, следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции:

«Приложение 1

Размеры денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности

(рублей в месяц)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиедолжности | Размер денежного вознаграждения | Размер ежемесячного денежного поощрения |
| Глава муниципальногообразования | 17747 | 17747 |
| Председатель представительного органа местного самоуправления | 14789 | 14790 |

1.2. Приложение 2 к Положению изложить в новой редакции:

«Приложение 2

Значения размеров должностных окладов муниципальных служащих

(рублей в месяц)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование должности | Должностной оклад |
| Заместитель главы муниципального образования | 4554 |
| Начальник отдела | 4226 |
| Главный специалист | 4110 |
| Ведущий специалист | 3991 |
| Обеспечивающие специалисты |
| Специалист 1-й категории  | 3850 |
| Специалист 2-й категории | 2815 |

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по законности, охране общественного порядка, сельскому хозяйству и предпринимательству*.*

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в печатном издании «Каратузский Вестник», но не ранее 01 октября 2019г.

Председатель Совета депутатов О.В.Федосеева

Глава Каратузского сельсовета А.А.Саар

Выпуск номера подготовила администрация Каратузского сельсовета.

Тираж: 50 экземпляров.

Адрес: село Каратузское улица Ленина 30